РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «31» октября 2019 г. № 452

г. Железногорск – Илимский

**«О состоянии дорожной сети**

**в Нижнеилимском районе»**

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О состоянии дорожной сети в Нижнеилимском районе», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «О состоянии дорожной сети в Нижнеилимском районе» принять к сведению.

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского муниципального района

от «31» октября 2019 г. № 452

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о состоянии дорожной сети в Нижнеилимском районе**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Нижнеилимском районе составляет – 1 105 км, в т. ч. это автодороги:

1. федерального значения – участок трассы А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск» – 169,0 км. Находится в оперативном управлении у ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Прибайкалье»). Работы по содержанию дороги выполняет АО «Новые дороги» в рамках долгосрочного государственного контракта за счет средств федерального бюджета.
2. областного (регионального или межмуниципального значения Иркутской области) – 319,6 км. – в оперативном управлении у ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» («Дирекция дорог»). Содержание дорог – АО «Дорожная служба Иркутской области». За счет средств бюджета Иркутской области.
3. местного значения Нижнеилимского муниципального района – 260,4 км. Заказчиком выступает администрация района. Содержание дорог за счет средств бюджета района. Подрядчики:

* АО «Дорожная служба Иркутской области» (Видим – Речушка, Подъезд к п. Семигорск, Подъезд к п. Селезневский, Шестаково – Селезневский, автодороги в п. Заярск, Подъезд с СОК «Энергетик»);
* ИП Алякишев В.В. (автодороги в направлении п. Заморский и п. Дальний);
* с 17.06.2019 г. ИП Панов О.Ю. (Новоилимск – Брусничный).

1. местного значения поселений – 356,0 км. Содержание дорог в рамках муниципальных контрактов за счет средств бюджетов поселений.

**ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА**

**Администрацией района в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог...» в 2019 г. проведены работы:**

* по капитальному ремонту дренажных сооружений через р. Медвежий автодороги «Шестаково – Селезневский» – 1,5 млн. руб. (Уложены три железобетонные трубы. Значительно углублены кюветы. Поднято дорожное полотно. Расчищено русло ручья для возможности оттока воды.);
* восстановлению систем дорожного водоотвода на автодорогах «Шестаково – Селезневский», «Подъезд к п. Селезневский» – 1,2 млн. руб. (Уложены 8 водоотводных труб. У оголовков труб углублены водоотводные канавы для оттока воды с дороги, с учетом рельефа местности.);
* восстановление профиля земляного полотна, подстилающих и выравнивающих слоев оснований на автодорогах «Шестаково – Селезневский», «Подъезд к п. Селезневский» – 5,4 млн. руб. Отсыпаны наиболее топкие участки. Выведен профиль дорог с учетом рельефа местности, для максимального оттока воды с дорожного полотна.

**В рамках контрактов на содержание дорог за 10 месяцев 2019 г. выполнены следующие виды работ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование автомобильной дороги** | **очистка дорог от снега** | **уборка снежных валов с обочин автодорог\*** | **проти-воголо-ледная отсыпка** | **профилирование дорог** | **заполнение ям и колей ЩПС** |
| зимние работы | | | летние работы | |
| **количество циклов** | | | | |
| 1 | "Видим – Речушка" | 2 | 1 | 1 | 3 |  |
| 2 | "Подъезд к п. Семигорск" | 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | "Подъезд к п. Селезневский" | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | "Шестаково – Селезневский" | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | "Автодороги в п. Заярск" | 2 |  |  | 2 |  |
|  | "Подъезд с СОК "Энергетик" | 3 | 1 |  | 1 |  |
| 6 | "Березняки – Заморский" | 5 | 1 |  | 3 |  |
| 7 | "Заморский – Дальний" | 4 | 1 |  | 3 |  |
| 8 | "Подъезд к автомобильной дороге "от пос. Березняки до п. Заморский" | 4 |  |  | 3 |  |
| 9 | "Новоилимск – Брусничный" | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | **Итого:** | **26** | **6** | **1** | **17** | **1** |

\* для просыхания дорожного полотна в весенний период.

* С целью повышения улучшения качества содержания автодорог на территории района в сентябре 2019 г. администрацией района был приобретен тяжелый автогрейдер и передан в хозяйственное ведение МУП «УК Коммунальные услуги». В настоящее время грейдер задействован на работах по содержанию автодорог района: «Новоилимск – Брусничный», «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск», «Рудногорск – Радищев», «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск», «Подъезд к п. Игирма».

**ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наибольшее количество нареканий поступает в части состояния областных дорог. **В целях решения данных вопросов мэром района в 2019 г. был проведен ряд встреч с Губернатором и членами Правительства Иркутской области и направлен ряд официальных обращений:**

1. 21.01.2019 г. № 1-15/198 начальнику Усть-Кутского отдела ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» И.Н. Антипину о снятии снежного наката.
2. 13.02.2019 г. № 1-15/529 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной о дополнительном включении в Государственный план развития Иркутской области на период с 2019 по 2023 гг. мероприятий по разработке проектной документации на капитальный ремонт участка автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 0+000 – км 38+000 и капремонту указанного участка. Вопрос взят на контроль, но до настоящего времени положительно не решен.
3. 12.04.2019 г. № 1-15/1383 директору ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» И.И. Клочихину: о ликвидации несанкционированных съездов с автодороги «Подъезд к п. Игирма». По итогам обращения несанкционированные съезды были ликвидированы.
4. 23.04.2019 г. № 1-15/1580 заместителю министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Е.В. Липатову: о ремонте автодороги «Подъезд к п. Янгель», проектная документация на ремонт которой выполнена в 2015 г. По итогам обращения мероприятие по ремонту автодороги включено в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». В текущем году на ремонт дороги заключен муниципальный контракт, с завершением в 2020 г.
5. 25.04.2019 г. № 1-15/1620 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко, № 1-15/1619 директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину: о выделении дополнительных средств в целях восстановления крупных разрушений проезжей части на автодороге «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» в размере 10,5 млн. руб. По итогам обращения выделены 10,5 млн. руб. на выборочный ремонт автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск». В августе и сентябре 2019 г. выполнены работы по:

* отсыпке участков 0 – 25 км, 46 – 53 км (всего 420 м3 ЩПС);
* планировке автогрейдером участка 0 – 10 км;
* ремонту асфальтобетонного покрытия: 55 м2 на 12 км, 13 000 м2 на км 63 – 74.

1. 29.04.2019 г. № 1-15/1652 директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину: о ремонте обвалившихся боковых плит на пешеходной дорожке моста через р. Игирма. По итогам обращения средства выделены. Работы проведены в мае 2019 г.
2. 06.05.2019 г. № 1-15/1689 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной, № 1-15/1687 директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину, № 1-15/1697 начальнику ОМВД России по Нижнеилимскому району А.А. Кузнецову; 21.08.2019 г. № 1-15/2940 генеральному директору ООО «ЦУП ВСТО» М.П. Орлову; 28.08.2019 г. № 1-15/3025 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко: о восстановлении автодорог регионального значения, разрушенных в результате вывозки щебня на НПС-5 в районе г. Железногорск-Илимский. По итогам обращений: в июне 2019 г. проведен ремонт автодороги «Вилюй – «Железногорск-Илимский» струйно-инъекционным методом; в августе выполнены работы по восстановлению бульдозером профиля автодороги «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск».
3. 13.06.2019 г. № 1-15/2152 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной: об организации весового контроля в 2020 г. и устройстве площадок для весового контроля, соответствующих нормативным требованиям. По итогам обращения представлена информация об отсутствии финансовой возможности устройства площадок для весового контроля в 2019 г.
4. 23.07.2019 г. директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину, министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной: о восстановлении разрушенного асфальтобетонного покрытия на автодороге «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 53+000 по км 63+200. Работы выполнены в августе 2019 г., в рамках гарантийных обязательств.
5. 19.06.2019 г. № 1-15/2168 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной; 19.07.2019 г. № 1-15/2605 депутату Законодательного собрания Иркутской области М.М. Курбайлову; 22.07.2019 г. № 1-15/2611 депутату Законодательного собрания Иркутской области Е.В. Бакурову, № 1-15/2609 заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышову, 23.07.2019 г. № 1-15/2638 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной, № 1-15/2637 директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину; 28.08.2019 г. № 1-15/3026 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко: по разработке проектной документации и планированию капитального ремонта участков автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 0+000 – км 38+000 и км 62+500 – 74+400.
6. 12.07.2019 г. № 1-15/2861 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко, № 1-15/2530 генеральному директору АО «Дорожная служба Иркутской области» М.Е. Черниговскому; 13.08.2019 г. № 1-15/2857 директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину, № 1-15/2860 министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной, № 1-15/2859 заместителю Губернатора Иркутской области – руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышову; 28.08.2019 г. № 1-15/3024 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко: о приобретении автогрейдера для Нижнеилимского филиала АО «ДСИО».

До настоящего времени вопрос положительно не решен. По информации М.Е. Черниговского АО «ДСИО» не имеет финансовой возможности для приобретения автогрейдера.

1. 02.10.2019 г. № 1-15/3359 Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко, министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркиной, директору ОГКУ «Дирекция дорог» И.И. Клочихину, генеральному директору АО «ДСИО» М.Е. Черниговскому о:

* Разработке проектной документации на ремонт участков автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 0+000 – км 38+000 и км 62+500 – 74+400 и дальнейшему планированию работ по капитальному ремонту дороги.
* Обеспечении своевременного и качественного проведения работ по содержанию автодорог «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск», «Подъезд к п. Игирма» и «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск» в части ремонтной планировки и снятия снежного наката.
* Проведении отсыпки участков автодорог с щебеночным покрытием, которое в настоящее время втоплено в грунт, выступил скальный грунт основания: на автодороге «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 74+400 – км 98+218; «Подъезд к п. Игирма» км 0+000 – км 37+532; «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск» км 0+000 – км 25+816.
* Снятии разрушенного асфальтобетонного покрытия на участке автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 0+000 – км 53+000 и отсыпке щебеночными материалами в целях обеспечения безопасного проезда до проведения капитального ремонта.

По итогам обращений в октябре текущего года:

1. выделены средства на выборочную отсыпку щебеночными материалами автодорог:

* «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» 0 – 38 км (1000 м3) (работы выполнены);
* «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск» 1000 м3.
* «Подъезд к п. Игирма» 320 м3.

АО «Дорожная служба Иркутской области» заключен договор суббподряда с МУП «УК Коммунальные услуги» на выполнение работ по:

1) планировке дорог:

* «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» км 74+400 – км 98+218. Работы выполнены на участках от км 74+400 (начало щебеночной автодороги) до км 83+744 (стела «Янгель») и от п. Рудногорск до п. Новоилимск. На участке от стелы «Янгель» до п. Рудногорск работы выполнить не удалось ввиду того, что на данном участке значительно выступил скальный грунт основания. Необходима отсыпка щебнем.
* «Рудногорск – Радищев» (работы выполнены);

2) очистке от снега автогрейдером тяжелого типа автодорог: «Подъезд к п. Игирма», «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск», «Подъезд к п. Березняки», «Игирма – Березняки» (работы выполнены 26-27 октября);

3) планировке дорог: «Подъезд к п. Игирма», «Подъезд к п. Игирма» – «Хребтовая – Рудногорск», «Подъезд к п. Березняки», «Игирма – Березняки» (работы выполняются).

В июле 2019 г. сдана в работу проектная документация на капитальный ремонт 15 километров **автодороги «Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск» 38 – 53 км.** В сентябре состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика на проведение работ. Победитель аукциона – АО «Новые дороги». Идет процедура заключения государственного контракта. В рамках контракта запланированы работы: в 2020 г. – земляные работы, работы по подготовке основания; в 2021 г. – устройство асфальтобетонного покрытия.

По инициативе администрации района в октябре 2019 г. назначен директор Нижнеилимского филиала АО «Дорожная служба Иркутской области» на постоянной основе.

**УЧАСТОК ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ А-331 «ВИЛЮЙ»**

На участке автодороги **Федерального значения А-331 «Вилюй»** завершаются работы по капитальному ремонту участков: км 330+000 - км 337+000, км 401+400 - км 409+700, км 412+000 - км 416+000, км 447+270- км 457+270; установке металлических барьерных ограждений на участке с км 322+309 по км. 467+899 (34 ограждения общей протяженностью 9,6 км). Выполняется ремонт участка км 357+270 - км 380+377 (с завершением в 2020 г.).

Начальник отдела ЖКХ, Т и С

администрации Нижнеилимского

муниципального района Л.В. Савицкая