РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «31» мая 2018 г. № 333

г. Железногорск-Илимский

**«О ходе подготовки к отопительному**

**сезону 2018-2019 г.г.»**

Заслушав информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. «Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 г.г., о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Савицкой Л. В. . «Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 г.г., о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «31» мая 2018 г. № 333

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г. (**на 30.05.2018 г.**).**

В целях подготовки к очередному отопительному периоду 2018-2019 г.г.

- постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.05.2018 г. № 478 утверждены планы подготовки коммунальной инфраструктуры учреждений бюджетной сферы, график проведения проверок готовности теплоисточников и тепловых сетей и комиссия по оценке готовности объектов ЖКХ к работе в отопительный период;

- постановлением от 07.05.2018 г. № 391 создан оперативный штаб.

В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду 2018-2019 г.г. было проведено 3 совещания с руководителями и специалистами учреждений бюджетной сферы, на которых были обозначены проблемные вопросы и даны соответствующие поручения:

- 11.05.2018 г. совещание с руководителями МКУ, ответственных за своевременную и качественную подготовку к отопительному периоду 2018-2019 г.г.;

- 14.05.2018 г. совещание с главой Янгелевского ГП Жёлтышевым М. В. об организации теплоснабжения в поселении и о своевременной подготовке теплоисточника к работе в зимний период в связи с расторжением договора аренды с ООО «Теплосервис»;

- 16.05.2018 г. штаб по подготовке к ОЗП 2018-2019 г.г.

На подготовку к ОЗП 2018-2019 годы запланировано финансирование в размере 126 630,0 тыс. руб**.**, в том числе:

- из областного бюджета – 77 351,0 тыс. руб.;

- из бюджетов поселений – 6 040,02 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 43 238,98 тыс. руб.

По итогам защиты «Программы жилищно-коммунального хозяйства МО «Нижнеилимский район» на 2018-2019 г.». в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы из областного бюджета на подготовку к ОЗП 2018-2019 гг. выделены следующие денежные средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Мероприятие** | **тыс. руб.** |
| п. Березняки | Капитальный ремонт инженерных сетей | *625,0* |
| Разработка проектной документации на строительство блочно-модульной котельной | *3 920,0* |
| п. Заморский | Капитальный ремонт артезианской скважины | *990,0* |
| п. Новая Игирма | Реконструкция системы теплоснабжения | *50 000,0* |
| п. Новоилимск | Капитальный ремонт инженерных сетей | *2 018,0* |
| п. Рудногорск | Реконструкция системы теплоснабжения | *19 798,0* |
| ***Итого по мероприятиям*** | | ***77  351,0*** |

В настоящее время администрациями поселений совместно с ресурсоснабжающими организациями ведётся работа по получению положительного заключения сметной стоимости от ГАУИО «Иркэкспертиза», после их получения будут объявлены аукционы на проведение работ.

Ориентировочные сроки получения заключений июнь-июль 2018 г.

Начальник отдела ЖКХ,Т и С Л. В. Савицкая