РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» апреля 2016 г. № 86

г. Железногорск - Илимский

«О ходе выполнения муниципальной

программы администрации Нижнеилимского

муниципального района «Устойчивое развитие

сельских территорий Нижнеилимского

муниципального района  на 2014 -2020 годы»

Заслушав информацию зав. сектором  строительства администрации Нижнеилимского муниципального района Перминой Е.Г. о ходе выполнения муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеилимского муниципального района»  на 2014 -2020 годы, руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеилимского муниципального района»  на 2014 -2020 годы принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района 		                                    С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы Нижнеилимского

муниципального района

от  «28» апреля  2016 г. № 86

Информация

«О ходе выполнения муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеилимского муниципального района»  на 2014 -2020 годы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеилимского муниципального района»  на 2014 -2020 годы утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 27.03.2014г. № 559, внесены изменения постановлениями администрации Нижнеилимского муниципального района от 03.10.2014г. № 1611 и от 23.11.2015г. № 1285. Программа разработана в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, основные задачи - повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов путем развития сети общеобразовательных учреждений и развития сети учреждений культурно - досугового типа.

Правовое основание разработки муниципальной программы – государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 г. N 568-пп.

Участником муниципальной Программы является  сектор строительства администрации Нижнеилимского муниципального района.

Финансовое обеспечение исполнения мероприятий Программы должно осуществляется за счет бюджетов всех уровней, в том числе:

- подготовка и государственная экспертиза проектно-сметной документации выполняются за счет районного бюджета,

- финансирование нового строительства, реконструкции осуществляются  в рамках реализации соответствующих областных программ при условии софинансирования из бюджета района;

Объем финансовых средств, планируемый к  освоению в 2014-2020 годах составляет 182 504 тыс.руб.., в том числе на строительство и реконструкцию следующих объектов:

- объекты образования:

- Строительство школы на 150 мест в п. Речушка – 116 001 тыс.руб. (2017 – 2018 годы). Подготовку проектно-сметной документации планировалось осуществить по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» 2015 году за счет внебюджетных источников (ООО «Транснефть-Восток»), но договоренность не была достигнута.

- объекты культуры:

- Реконструкция объекта незавершенного строительством под сельский клуб на 100 мест в п.Каймоновский – 25 921 тыс.руб.(2018 год) Сметная документация подлежит корректировке за счет бюджета Видимского городского поселения, но в связи с дефицитом бюджета до настоящего момента не выполнена.

- Строительство сельского клуба на 100 мест в п.Шестаково – 40 563 тыс.руб.(2018 год) Положительное заключение по проектно-сметной документации № 93-37-5523/8 от 25.12.2008г.

В 2014-2015 годах администрация Нижнеилимского района  проводила работу по включению объектов социальной сферы района в государственные  программы. Было подготовлено ряд заявок и согласований в министерство сельского хозяйства, министерство культуры и архивов, министерство образования, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области о включении наших объектов в региональную программу   "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы. Но в связи с дефицитом областного бюджета объекты не были включены в областные программы. В связи с этим в декабре 2015 года внесены изменения в программу и перенесены сроки исполнения на 2017 – 2018 годы.

В 2016 году подготовлено ряд запросов по строительству плоскостных спортивных сооружений на территории муниципальных образований Нижнеилимского района: Соцгородское СП, Новоилимское СП, Видимское ГП, Новоигирменское ГП, с целью включения в государственную программу Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы. В ответ министерство пояснило о  вносимых изменениях в указанную государственную программу в части порядка предоставления субсидий из областного бюджета. Прежний порядок утратил силу с 1 января 2016 года, а новый порядок в настоящий момент согласовывается в Правительстве Иркутской области. После его опубликования и в зависимости от перечня исходных данных, необходимых для участия в государственной программе, будет рассмотрен вопрос о включении  дополнительных объектов в муниципальную программу.

Работа с Правительством Иркутской области по включению объектов района в государственные программы продолжается.

Зав. сектором строительства

администрации Нижнеилимского

муниципального района                                                                           Е. Г. Пермина