РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «30» июня 2016 г. № 107

г. Железногорск – Илимский

«О реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2015 г.»

Заслушав информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района о реализации                  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической            эффективности учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального        района на 2014-2018 годы» в 2015 г., руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава        муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского        муниципального района

РЕШИЛА:

1. Принять информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района  о реализации      муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической         эффективности учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2015г. к сведению (прилагается).

2. Отметить положительный экономический эффект при реализации                 муниципальной программы.

3. Рекомендовать администрации Нижнеилимского муниципального района   продолжить работу в данном направлении.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную      депутатскую комиссию Думы Нижнеилимского муниципального района по                правопорядку, муниципальной собственности и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района                                                С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы

Нижнеилимского района

от 30 июня 2016 г. № 107

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района на 2014-2018 годы» в 2015 г.

В Нижнеилимском районе действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района на 2014-2018 годы», утверждённая Постановлением администрации Нижнеилимского района от 11.11.2013 г. № 1850.

Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности Нижнеилимского муниципального района. Ответственные соисполнители программы и распорядители бюджетных средств: администрация Нижнеилимского муниципального района (отдел культуры, спорта и делам молодёжи; отдел ЖКХ, Т и С), МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района».

В структуру данной муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы;

- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы;

- подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической жилищного фонда на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2015-2018 годы.

Финансирование мероприятий программы в 2015 г. было предусмотрено только из бюджета МО «Нижнеилимский район» сумме 337,5 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объёме; в течение 2015 г. в рамках данной программы были реализованы следующие мероприятия:

по подпрограмме 1

- оснащение образовательных учреждений приборами учёта (в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ): была проведена  государственная поверка и ремонт установленных в учреждениях образования тепловых счётчиков на сумму 243,8 тыс. руб.;

- проведение обязательных энергетических обследований (в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ): было проведено энергетическое обследование здания гаражей, получен энергетический паспорт; освоено 60,0 тыс. руб.

по подпрограмме 2

- оснащение учреждений культуры приборами учёта (в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ): были приобретены счётчики холодной и горячей воды для учреждений культуры на сумму 31,1 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2016 г. обязательные энергетические обследования проведены во всех (100 %) бюджетных учреждениях.

Приборы учёта энергоресурсов и воды установлены:

- в учреждениях образования:

- электроэнергии – 100 %;

- теплоэнергии – 38 %;

- воды – 27 %

- в учреждениях культуры:

- электроэнергии – 100 %;

- теплоэнергии – 67 %;

- воды – 100 %

по подпрограмме 3

- содействие оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды: была проведена оплата за установку общедомового прибора учёта теплоэнергии  в многоквартирном жилом доме в соответствии с заключённым соглашением на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта теплоэнергии в сумме 2,6 тыс. руб.

В 2016 г. в бюджете МО «Нижнеилимский район» предусмотрено 33,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по установке теплосчётчика, а также проведение ремонтных работ теплового узла гаражей ОКСДМ в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы указанной муниципальной программы.

Данные мероприятия будут выполнены в 3 квартале 2016 г., в связи с сезонностью – проведение указанных работ возможно только после окончания отопительного периода.

Постоянная реализация комплексных мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности позволяет при снижении потребления объёмов энергоресурсов и воды сократить расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. Администрацией Нижнеилимского района отделом ЖКХ ведётся мониторинг по потреблению энергоресурсов и воды муниципальными учреждениями по представленным МУ «Департамент образования», ОКСДМ данным.

За 2015 г. по сравнению с 2014 г. экономия потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями составила:

- электроэнергии – 3,6 %;

- горячей воды – 8,8 %

В том числе,

- учреждениями образования

- электроэнергии – 3,6 %;

- горячей воды – 8,7 %

- учреждениями культуры и искусства

- электроэнергии – 14,1 %;

- теплоэнергии – 21,9 %;

- горячей воды – 27,2 %

Начальник отдела ЖКХ, Т и С                                                                         Л. В. Савицкая