РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «30» мая 2013г. № 346

г. Железногорск - Илимский

«Об итогах отопительного сезона 2012-2013гг.»

Заслушав в соответствии с Перспективным планом работы Думы Нижнеилимского муниципального района на 2013 год информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеилимского муниципального района Л.В.Савицкой об итогах отопительного сезона 2012-2013гг., руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район»,  Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию об итогах отопительного сезона 2012-2013гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального района            		               С.В.Жирнов

Приложение №1

к решению Думы

Нижнеилимского

муниципального района

от «30»  мая 2013 г. № 346

ИТОГИ

прохождения ОЗП 2012-2013 г.г.

Для прохождения отопительного периода 2012 – 2013 г.г. была проведена подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  согласно запланированных мероприятий.

На территории Нижнеилимского муниципального района расположены и работают  следующие объекты коммунального хозяйства: 28 котельных,  32 водозаборных сооружения, 11 канализационно-очистных сооружения. Протяженность сетей:

- тепловых – 142,18 км, подготовлено 142,18 км, из них заменено 6,1 км;

- электроснабжения – 1239,21 км. подготовлено 1239,21км, заменено 6 км;

- водоснабжения – 184,72 км. подготовлено 184,72 км., из них заменено 3,48;

- канализационных сетей – 117,30 км. подготовлено 117,3, из них заменено 0,161 км;

Из 28 котельных (3 ведомственные, 25 муниципальные) из них:

- 6 электрокотельные;

- 4 угольные котельные;

- 17  дровяные котельные.

Обслуживание и ремонт муниципальных теплоисточников осуществляют 9 управляющих компаний: ООО «КУК ЖКХ» (3 котельные); ООО «Стимул» (1 котельная); ООО «Семигорск» (1 котельная); ООО «Ресурс» (1 котельная); ООО «Речушка» (1 котельная); ИП «Гомзяков» (1 котельная); ООО «УК ЖКХ Новоилимск» (1 котельная); ООО «Электрические котельные» (1 котельная); ООО «Элит» (1 котельная).

Обслуживанием объектов коммунального комплекса занимаются 32 предприятия ЖКХ в т.ч. 26 предприятий частной формы собственности (УК), 3 МУП, 3 ведомственных.

Всего на подготовку к ОЗП 2012-2013 годы   было предусмотрено финансирование в размере   59 536 тыс. рублей, в том числе:

-  областной бюджет   27 832 тыс.руб.;

- бюджет поселений 4 404 тыс. рублей ;

- средства предприятий коммунального комплекса - 27 300 тыс.руб.

Фактически освоено 43 930 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет- 6 565 тыс.руб.;

- местный бюджет – 1 938 тыс. руб.;

- средства предприятий – 35 427 тыс. руб.

По программе «Подготовка к ОЗП 2012-2013 гг.» на все предусмотренные финансовые средства из областного бюджетов, бюджетов поселений, средств предприятий выполнены следующие мероприятия:

- Рудногорское  МО –  приобретены материалы для капитального ремонта котлов центральной котельной ДКВР (приобретение материалов)  –  343 тыс. руб. (областной бюджет), 7  тыс. руб. (бюджет поселения), выполнен ремонт тепловых сетей - 2 132 тыс. руб. (средства предприятия).

- Радищевское МО – приобретен сетевой насос ЦН-400-105А в комплекте с электродвигателем  – 882 тыс. рублей (областной бюджет) , 25,744 тыс. руб. (бюджет поселения), выполнен ремонт котельного оборудования  3 712, 9 тыс. руб. (средства предприятий)

- Новоигирменское МО – выполнен капитальный ремонт котла котельной № 2 – 2400  тыс. рублей (областной бюджет) 966,92 тыс. руб. (бюджет поселения), ремонт котельного оборудования 6 258  тыс. руб. (средства предприятия).

- Янгелевское МО – выполнен капитальный ремонт оборудования котельной – 1 960 тыс. руб. (областной бюджет); 40,0 тыс. рублей (бюджет поселения), 678,288 тыс.руб. (средства предприятий).

- Хребтовское МО – выполнен капитальный ремонт водозаборного сооружения -   980 тыс. руб (.областной бюджет), 20  тыс. рублей (средства поселения).

В остальных поселениях подготовка к ОЗП 2012 – 2013 г.г. проводилась за счет средств поселений и средств предприятий коммунального комплекса в т.ч..

- Коршуновское МО – капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования -  3010,85 тыс. руб. (средства предприятия).

- Березняковское МО – капитальный ремонт котельной и тепловых сетей – 2 973,05 тыс. руб. (средства предприятия), 340 тыс. руб. (бюджет поселения).

- Речушенское МО – ремонт котельного оборудования – 1 336,12 тыс. рублей (средства предприятий);

- Новоилимское МО – ремонт котельного оборудования –  75,289 тыс. рублей (средства предприятия);

- Семигорское МО –  12,0 тыс. рублей (средства предприятий).

- Шестаковское МО – приобретение котла КВр-0,6 – 501,411 тыс. рублей (бюджет поселения), 468,0 тыс. рублей (средства предприятия).

- Брусничное МО – ремонт водонапорной башни  - 37 тыс. рублей (средства поселения).

- Железногорск-Илимское МО - капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения – 14 783  тыс. руб. (средства предприятия).

Денежные средства областного бюджета освоены в размере 6 565 тыс.руб. что составляет 23,8 %. Причина создавшейся ситуации – выход на аукционы недобросовестных подрядчиков.

Совместно с инспектором Ростехнадзора была проведена приемка котельных к ОЗП 2012 – 2013 гг. с выездом в поселения. Подписано 26 паспортов готовности котельных. Паспорт готовности Нижнеилимского района был подписан 28 сентября 2012 года.

Отопительный сезон в Нижнеилимском муниципальном районе начат согласно Постановления мэра района № 1076  от 29.08.2012 г. в период с 10 по 24 сентября 2012 г. Все 28 теплоисточники были запущены в работу.

Отопительный сезон 2012 – 2013 г.г. проходил в штатном режиме, не смотря на то, что возникали трудности с обеспечением топливом котельных. Котельные работали с колес, без нормативного запаса топлива. Причина такой ситуации

1. Несвоевременная оплата за уголь со стороны обслуживающего предприятия коммунального комплекса ООО «КУК ЖКХ» поставщикам угля из-за задержки выплаты выпадающих доходов и задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги.

2. Отмена аукционов на заготовку дров в начале отопительного сезона.

19.12.2012 года на 52 сессии ЗС Иркутской области одобрены поправки в закон Иркутской области об исключительных случаях заготовки древесины для муниципальных нужд.

Все вопросы решались в рабочем порядке, администрацией района были приняты все меры по обеспечению топливом котельные.

За ОЗП 2012 – 2013 г.г. было зарегистрировано 24 обращения по сравнению с ОЗП 2011 – 2012 г.г.это на 2 обращения больше . Из  них 9 обращений на некачественное теплоснабжение. Все обращения были рассмотрены, приняты меры по устранению нарушений, подготовлены и направлены ответы в адрес жителей.

Было зарегистрировано 12 аварийных ситуаций из них:

- 4 на теплоисточниках;

- 2 на сетях водоснабжения;

- 6 на сетях электроснабжения.

За аналогичный период  ОЗП 2011-2012 гг. было зарегистрировано 22 аварийные ситуации, из которых 9 на теплоисточниках.

Проводился учет и анализ произошедших аварийных ситуаций. Проводилась координационная работа по устранению аварий. Информация своевременно сообщалась в Министерство жилищной политики …, ОАДС (областная Аналитическая Диспетчерская Служба), ГО и ЧС. Подготовлены телефонограммы по установленной форме.

Теплоснабжение

-п. Радищев 05.12.2012 года в 21:00 часов вышел из строя электродвигатель дымососа 75 кВт. Остановка котла КВТС-10, в 00:05 часов был запущен в работу резервный котел  КВТС-20. Аварийная ситуация устранена 09.12.2012 года в 08:30 часов.

- п. Рудногорск  23.12.2012 г. в 13:30  часов выход из строя рубительной машины МРГ-40 для заготовки щепы, причиной явилось осевое смещение центрального вала внутреннего барабана. Авария устранена 31.12.2012 года.

- п. Рудногорск 12.04.2012 г. порыв на теплотрассе между ТК-7  и ТК-8 протяжённостью 70м и диаметром 273мм. Авария устранена 12.04.2013 в 18:20 часов.

- п. Новоилимск 07.02.2013 года в 10:00 часов произошёл порыв на сети теплоснабжения по переулку Почтовый на участке "Почта-дом №2" протяжённостью 60 метров, диаметром 57 мм. Авария устранена 08.02.2013 года в 14:30 часов.

Водоснабжение

- п. Березняки 02.12.2012 года порыв на магистральном водопроводе  по ул. Мира. Авария устранена 28.12.2012 года в 15:00 часов.

- п. Семигорск 15.04.2013 года в 01:00 часов на скважине №2 по ул. Энергетиков вышел из строя глубинный насос (марка ЭЦВ4-2,5-100) сгорел электродвигатель. Авария устранена 15.04.2013 года в 15:45 часов.

Электроснабжение

-Суворовский 15.09.2012 г. в 18.05 ч. отключение ВЛЭП-35 кВ: обломилась траверса оп. № 48, продолжительность перерыва электропитания – 22 ч. 07 мин.

-Суворовский 07.10.2012 г. в 20.00 ч. отключение ВЛЭП-35 кВ, короткое замыкание на кабеле ВЛ-6 кВ – отпайка на дачи, продолжительность перерыва электропитания – 17 ч. 00 мин.

-Суворовский 16.10.2012 г. в 18.30 ч. отключение ЛЭП-35 кВ. Обломилась траверса оп. № 11, продолжительность перерыва электропитания – 21 ч. 05 мин.

- п. Янгель, п. Рудногорск, п. Брусничный, п. Новоилимск, п. Хребтовая, п. Старая Игирма, п. Коршуновский, п. Каймоново, п. Чистополянский, п. Заморский, п. Шестаково, п. Суворовский, п. Дальний. 05.03.2013 года произошло отключение электроэнергии в результате прохождения штормового фронта.

- п. Брусничный, п. Хребтовая, п. Старая Игирма, п. Семигорск, п. Речушка, п. Шестаково 10.03.2013 года отключение электроэнергии в результате прохождения штормового фронта.

- п.Селезнево, п.Шестаково. 16.05.2013 г. отключение электроэнергии в результате штормового ветра.

За отопительный зимний период 2012-2013 г.г. расход топлива составил: - угля  - 24 100 т.

- дров -  58 000 м3.

По сравнению с отопительным сезоном 2011-2012 гг. это на 878 т. больше (13 вагонов) в связи низкими среденсуточными температурами наружного воздуха.

Задолженность предприятий ЖКХ за топливо по состоянию на 23.04.2013 года составляет всего 23 340 666 руб., в том числе:

уголь– 3 892 529 руб.

ООО «КУК ЖКХ» - 3 892 527 руб., (ООО «Кларус» -1 839 210 руб; ОАО «Облжилкомхоз» - 1 488 291 руб.; ЗАО «Красноярсккрайуголь-Восток» - 565 026 руб.

дрова-. 19 448 139 руб

ООО «Стимул» - 16 033 000 руб.

ООО «Речушка» - 1 616 000 руб.

ИП «Гамзяков» - 186 000 руб.

ООО «КУК ЖКХ» - 1 613 139  руб.

Задолженность предприятий ЖКХ за полученную потреблённую электроэнергию перед ООО «Иркутскэнергосбыт» составляет 69 701 045,19 руб. в т.ч.:

ООО «Коммунальщик» - 1 907 406,32 руб.;

ООО «РУК ЖКХ» - 551 788,12 руб.;

ООО «ЖЭУ Химки» - 519 887,31 руб.;

ООО «ЖКУ» п. Видим – 193 362,27 руб.;

ООО «УК ЖЭУ Киевский» - 26 404,71 руб.;

ООО «Наш дом» - 31 514,58 руб.;

ООО «Семигорск» - 972 929,57 руб.;

ООО «Электрические котельные» - 16 462 845,06 руб.;

ООО «КУК ЖКХ» - 13 169 191,34 руб.;

ООО «Речушка» - 211 911,28 руб.;

ООО «УК ЖКХ Новоилимск» - 21 395 404,84 руб.;

ООО «Стимул» - 4 278 424,02 руб.;

ООО «Элит» - 9 979 975,77 руб.

Задолженность населения по Нижнеилимскому району за оказанные коммунальные услуги перед предприятиями коммунального комплекса по состоянию на 01.04.2013 года составляет 209 396 тыс.руб. в т.ч.

г. Железногорск-Илимский- 145 517 тыс. руб.

п. Шестаково- 301,0 тыс. руб.

п. Рудногорск – 14 896 тыс. руб.

п. Радищев – 6 741 тыс. руб.

п. Новоилимск – 4 342 тыс. руб.

п. Новая Игирма- 22 507 тыс. руб. (входит сумма предприятий банкротов)

п. Коршуновский – 3 414 тыс. руб.

п. Янгель – 8 004 тыс. руб.

п. Березняки – 2 932 тыс. руб.

п. Речушка – 741,0  тыс. руб.

ИТОГО по МО (без Железногорска): 63 879 тыс. руб.

В ходе отопительного сезона проводился мониторинг и контроль над работой всех объектов коммунального хозяйства: ежедневный сбор информации по поставкам, наличию и расходу топлива и электроэнергии в 26 муниципальных котельных. Осуществлялся технический надзор за работой котельных, водозаборов, сетей электро-, тепло-, водоснабжения.

Для исполнения № 261- ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении …..» с 2010 года на территории района работает программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». В рамках реализации данной программы:

- налажен ежемесячный учет и контроль по расходу энергоресурсов. Были проведены семинары для руководителей бюджетных учреждений по вопросам учёта энергоресурсов. Проводились консультационные встречи. Совместно со специалистами ДО проводились комиссионные обследования школ и детских садов.

- налажена работа по отчетности в системе ГИС (государственная информационная система) и АРМ (автоматизированное рабочее место).

- в 2012 году было установлено 184 прибора учета, из них:

▪ 25 тепловых счетчика;

▪ 45  счетчиков холодной воды;

▪ 19 счетчиков горячей воды;

▪ 95 электросчетчиков;

Проведено 15 энергетических обследований.

В настоящий момент по Нижнеилимскому району оснащено приборами учета 70% бюджетных учреждений, 46% жилой фонд.

В 2012 году по программе «Энергосбережение …..» было освоено 2 139,8 тыс. руб. местного бюджета, 1 006,2 тыс. руб. областного бюджета, 6 207,4 тыс.руб. внебюджетные средства.

Во исполнение  № 190- ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» проведена координационная работа по разработке схем теплоснабжения в поселениях района. Разработка таких схем необходима в 9 поселениях. Работа начата во всех 9 поселениях, ежемесячный отчет представляется в Министерство жилищной политики.

Во исполнение  № 416- ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» проведена координационная работа по разработке схем водоснабжения и водоотведения в поселениях района. Разработка таких схем необходима в 11 поселениях. Работа начата во всех 11 поселениях.

Проведена координационная работа по разработке «Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». В 2012 году программы разработаны и утверждены в 12 поселениях.

Решен вопрос по обеспечению стабильным электроснабжением жителей п.Шестаково и восстановлению электроснабжения б/о «Лесное», КФХ «Кузнецов», дачного кооператива «Илимский садовод». В результате совместных действий  на территории п.Шестаково была построена и введена в эксплуатацию подстанция ПС 27/6 кВт в рамках инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго».

Согласно Постановлению мэра Нижнеилимского района № 591 от 26 апреля 2013 г. «Об окончании отопительного сезона 2012-2013 гг.» в период с 15 по 24 мая 2013 г. отопительного сезона завершен.

Начальник отдела ЖКХ						Л.В.Савицкая