Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

____________________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2012г. № 162

г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Развитие

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Нижнеилимского муниципального

района на 2012 – 2015 годы»

В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116 – ПП «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012 – 2015 годы».

2. Опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по жилищной политике, энергетике и производству – В.В.Цвейгарта.

Мэр района                                                  Н.И.Тюхтяев

Утверждена:

Постановлением администрации

Нижнеилимского

муниципального района

От 21.02.2012г. № 162

Долгосрочная целевая программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012 – 2015 годы»

г. Железногорск-Илимский

Паспорт

Долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района на 2012 – 2015 годы»

(далее – Программа)

| № п/п | Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание разработки Программы: Постановление Правительства Иркутской области от 18.10.2010 года № 265 п/п «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области на 2011-2015 годы» | Распоряжение Администрации Нижнеилимского муниципального района от ___.02. 2012 г. № ______ о разработке долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2015 год. |
| 2 | Заказчик Программы | Администрация Нижнеилимского муниципального района |
| 3 | Исполнители Программы | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и связи. |
| 4 | Цель Программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района, обеспечивающих социально – экономические потребности населения района и хозяйствующих субъектов. |
| 5 | Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; 4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством района. |
| 6 | Сроки реализации Программы | Программа реализуется с 2012 года по 2015 год. |
| 7 | Объемы источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район». Объем финансовых средств, необходимых для проведения паспортизации автомобильных дорог Нижнеилимского района: в 2012 году – 560 тыс. рублей; в 2013 году – 700 тыс. рублей; в 2014 году – 700 тыс. рублей; в 2015 году – 758 тыс. рублей; Объем финансовых средств необходимых для содержания муниципальных дорог: в 2012 году – 2778 тыс. рублей; в 2013 году – 6000 тыс. рублей; в 2014 году – 6200 тыс. рублей; в 2015 году – 6500 тыс. рублей; Объем финансовых средств необходимых для ремонта муниципальных дорог: в 2012 году - тыс. рублей; в 2013 году - 40000 тыс. рублей; в 2014 году - 42000 тыс. рублей; в 2015 году - 45000 тыс. рублей; |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Уровень нормативного содержания автомобильных дорог местного значения на территории Нижнеилимского района до 12 %. 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог составляет – 25 км. 3. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего использования с твердым покрытием, составляет – 6 единиц. |

Раздел 1

«Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом»

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту, предъявляются требования по ускорению товародвижения, сроков доставки грузов, продуктов товаров первой необходимости. Автомобильный транспорт является самым оперативным видом сообщения. Районных дорог - 195 км.

Перечень автомобильных дорог района

| № п/п | Наименование дороги | Длина дороги | Категория дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новоилимск – Брусничный | 40 | 5 | В реестре района |
| 2. | Березняки – Заморский | 50 | 5 | В реестре района |
| 3. | Заморский – Дальний | 50 | 5 | В реестре района |
| 4. | Видим – Речушка | 30 | 5 | В реестре района |
| 5. | Подъезд в п. Семигорск | 6 | 5 | В реестре района |
| 6. | Шестаково – Селезневский | 4 | 5 | В реестре района |
| 7. | Подъезд к п.Селезневский | 15 | 5 | В реестре района |

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения связывает поселения с районным центром. Производится завоз продуктов питания, товаров первой необходимости, выезды населения в ЦРБ и другие учреждения.

Все выше перечисленные дороги имеют большой износ и длительное время не имели ремонтов, необходимость приведения дорог в нормативное состояние – организации пригородных, междугородних автобусных маршрутов поселений с районным центром.

Программа разработана в целях:

а) Эффективности использования транспортной схемы (пассажирские, грузовые перевозки) района;

б)  использование Федерального Закона от 8 ноября 207 года № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

в)  Развитие внешней транспортной инфраструктуры;

г)  Выполнение Федерального Закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Долгосрочная целевая программа позволяет увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями районного бюджета. Целевая программа позволяет использовать финансовые средства выделяемые областным, федеральным бюджетами, оформлять субсидии, т.е. привлечение средств разных уровней.

РАЗДЕЛ 2

«Цели и задачи программы, сроки ее реализации»:

Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог Нижнеилимского района обеспечивающей социально-экономические потребности населения района и хозяйствующих субъектов.

Задачи Программы являются:

1.  Обеспечение сохранности дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям.

3. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с дорогами с твердым покрытием.

4. Совершенствование управления дорожным хозяйством. Срок реализации Программы с 2012 по 2015 годы.

РАЗДЕЛ 3

«Перечень автомобильных дорог требующих ремонта на отдельных участках»

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Значение в дорожной сети района | Намеченные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новоилимск - Брусничный, 40 км | Выезд населения в близлежащие поселения, районный центр. Завоз необходимых товаров, продуктов и т.д. | Ремонт дороги выборочно – 10 км |
| 2. | Видим – Речушка, 30 км | Выезд населения в поселения района и районный центр и т.д. | Ремонт дороги выборочно – 1 км |
| 3. | Въезд в п. Семигорск | Движение междугороднего автобусного маршрута. Выезд в районный центр и другие поселения и т.д. | Ремонт дороги выборочно – 3 км |
| 4. | Въезд в п. Заярск | Грунтовая дорога, завоз питьевой воды, продуктов и т.д. | Ремонт дороги внутри п. Заярск –2 км |
| 5. | Шестаково – Селезневский | Выезд населения из п.Селезневский, завоз питьевой воды из п.Шестаково в п. Селезневский и т.д. | Ремонт дороги – 4 км |
| 6. | Подъезд к п. Селезневский-15 км | Дачный кооператив «Илимский садовод», база отдыха «Лесное», фермерское хозяйство «Кузнецов», подъезд к п. Селезневский. | Ремонт дороги выборочно – 15км |
| 7. | Березняки – Заморский – Дальний – 100 км | Сообщение жителей п. Дальний, Заморский с районным центром, выезд на ж/д станции и т.д. | Ремонт дороги, выборочно по всей дороге 20 км |

Система программных мероприятий, координирована с соответствующими задачами:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог (содержание, ремонт дорог).

2. Увеличение протяженности дорог соответствующих нормативным требованиям (строительство).

3. Увеличение количества сельских населенных пунктов с круглогодичными дорогами с твердым покрытием.

4. Совершенствование системы управлениями дорожным хозяйством.

РАЗДЕЛ 4

«Направление объемов финансирования долгосрочной целевой программы на 2012-2015 годы»

За счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район»

| № п/п | Наименование | 2012 г тыс.руб. | 2013 г тыс.руб. | 2014 г тыс.руб. | 2015 г тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение паспортизации а/дорог, изготовление кадастровых, технических паспортов - Новоилимск – Брусничный - Березняки – Заморский - Заморский – Дальний - Видим – Речушка Подъезд к п. Заярск Подъезд к п. Семигорск Шестаково – Селезневский Подъезд к п. Селезневский Итого: | 560 - - - 560 | - 700 - - 700 | - - 700 - 700 | - - - 758 758 |
| 2 | Содержание муниципальных дорог Нижнеилимского района - Новоилимск – Брусничный 40км - Березняки – Заморский - Заморский – Дальний - Видим – Речушка - Подъезд к п. Семигорск - Шестаково – Селезневский - Подъезд к п. Селезневский к. п Заярск Итого: | 568 710 710 420 35,2 56,8 228 2778 | 1224 1530 1530 518 183,6 122,4 492 6000 | 1272 1590 1590 954 190,8 127,2 476 6200 | 1332 1665 1665 999 200 133 506 6500 |
| 3 | Ремонт муниципальных а/дорог Нижнеилимского района - Новоилимск – Брусничный - Березняки – Заморский - Заморский – Дальний - Видим – Речушка - Подъезд к п. Семигорск - Шестаково Селезневский - Подъезд к п. Селезневский - Подъезд к п. Заярск Итого: | 7270 7270 7270 742 2181 - - - - | 2908 10905 1454 40000 | 7640 7640 7640 744 2292 3056 11460 1528 42000 | 8180 8180 8180 828 2454 3272 12270 1636 45000 |

РАЗДЕЛ 5

«Ресурсное обеспечение программы»

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета. Расчет затрат на реализацию мероприятий производится из нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог согласно Постановлении администрации Нижнеилимского муниципального района № 733 от 28.07.2011 года.

Дополнительные источники финансирования дорожных работ – областной бюджет выделения субсидий «Дорожный фонд» (региональный). Предусматривается выделения финансирования на проведение паспортизации дорог (поэтапно).

РАЗДЕЛ 6

«Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации»

Заказчиком программы является администрация Нижнеилимского муниципального района и главным распорядителем бюджетных средств.

Управление за ходом реализации мероприятий и контроль за достижением результативности Программы осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, который:

- формирует заявки, обоснование на включение мероприятий Программы в бюджет;

- готовит список объектов, ремонт и содержание дорог;

- оформляет в установленном порядке контракты, договора на реализацию Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- ежегодно готовит перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы;

- контролирует ход выполнения контрактов мероприятий Программы;

-  осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

РАЗДЕЛ 7

«Оценка эффективности реализации Программы»

Реализация программы предусматривает использование средств в соответствии с поставленными задачами, эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений с их целевыми значениями. Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень приближения достигнутых результатов к поставленным задачам.

# Мэр района                                 		   Н.И. Тюхтяев