Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  «29» июня 2012 г.  № 835

г.Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в долгосрочную целевую

программу «Социальное развитие  села

на территории МО «Нижнеилимский район»

на 2012-2015 годы»

# В связи с изменением объема финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на территории МО «Нижнеилимский район» на 2012-2015 годы администрация Нижнеилимского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в следующие разделы долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на территории МО «Нижнеилимский район» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 440 от 13.04.2012 г.:

  - В паспорт вышеуказанной программы в строку «Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования Программы» внести изменения и читать его в новой редакции (приложение №1 к настоящему постановлению).

  - В раздел 1.2 Образование Таблица № 2 «Перечень мероприятий, подлежащий выполнению в рамках реализации программы» в п.1 внести изменения и читать в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению)

  - В раздел 5 вышеуказанной программы «Система программных мероприятий, объемы и источники финансирования» внести изменения и читать в новой редакции (приложение №3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр района                                                            Н.И. Тюхтяев

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Нижнеилимского муниципального района

№ 835 от 29.06.2012г.

| Сроки реализации Программы | 2012 -2015 годы |
| --- | --- |
| Объемы (тыс. руб.) и источники финансирования Программы | Источник 2012 2013 2014 2015 Федеральный бюджет - - - - Областной бюджет 8740,0 5660,6 10732,8 1805,0 Районный бюджет 1748,0 1555,8 2176,9 845,0 Итого: 10488,0 7216,4 12909,7 2650,0 в том числе: Здравоохранение 66,0 3959,0 8385,0 0,0 Образование 10422,0 3257,4 4524,7 2650,0 |

Начальник отдела строительства и архитектуры 				Н.Н. Боганюк

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Нижнеилимского  муниципального района

№ 835 от 29.06.2012г.

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость строитель-но-монтаж-ных работ в ценах 2012г. тыс.руб. | Стоимость проектных работ в ценах 2011 г., тыс.руб. | Наличие проектно- сметной документации | Наличие заключения Гос.экспертизы | Период проведения проектных работ | Период проведения строительно- монтажных работ | Источник финансирования ОБ/МБ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрой спортивного зала со столовой на 50 мест к зданию МОУ Хребтовская СОШ» | 19161,0 | - | Документация имеется | имеется | - | 2012 | 8740,0/ 1682,0 |
| 2 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей в МДОУ ДС « Снегурочка» п. Новоилимск | 1100,0 | 120,0 | Имеется смета, необходим проект | нет | 2013 | 2014 | 1045,0/ 175,0 |
| 3 | Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в МДОУ ДС «Снегурочка» п. Новоилимск | 1900,0 | 600,0 | Имеется смета, необходим проект | нет | 2014 | 2015 | 1805/ 695,0 |
| 4 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей в МДОУ ДС «Ручеек» п. Березняки | 1170,0 | 120,0 | Имеется смета, необходим проект | нет | 2013 | 2014 | 1111,5/ 178,5 |
| 5 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «ОСШ им. М.К.Янгеля п. Березняки» | 750,0 | - | Документация имеется | нет | - | 2015 | 0,0/750,0 |
| 6 | Капитальный ремонт мягкой кровли вМОУ «Брусничная СОШ» п. Брусничный | 1654,7 | - | Документация имеется | нет | - | 2014 | 1572,0/ 82,7 |
| 7 | Ремонт стен и полов тамбура МОУ «Коршуновская СОШ» п. Коршуновский | 226,8 | - | Документация меется | нет | - | 2013 | 0,0/226,8 |
| 8 | Капитальный ремонт и утепление наружных стен МОУ «Речушинская СОШ» п. Речушка | 2790,6 | - | Документация имеется | нет | - | 2013 | 2651,1/ 139,5 |

Начальник отдела строительства и архитектуры 				Н.Н. Боганюк

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Нижнеилимского  муниципального района

№ 835 от 29.06.2012г.

- Система программных мероприятий, объемы и источники финансирования

| № п/п | Наименование | Всего, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Здравоохранение | 12410,0 | 10013,8 | 0,0 | 3009,5 | 7004,3 | 0,0 | 2396,2 | 66,0 | 949,5 | 1380,7 | 0,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт помещений, замена внутренней электропроводки Видимской врачебной амбулатории п. Видим. | 2289,0 | 2111,8 |  | 2111,8 |  |  | 177,2 | 66,0 | 111,2 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт помещений туберкулезного отделения Березняковской участковой больницы п. Березняки | 945,0 | 897,7 |  | 897,7 |  |  | 47,3 |  | 47,3 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт помещений главного корпуса Березняковской участковой больницы п. Березняки | 7373,0 | 7004,3 |  |  | 7004,3 |  | 368,7 |  |  | 368,7 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт помещений фельдшерско-акушерского пункта п. Соцгородок | 672,0 |  |  |  |  |  | 672,0 |  |  | 672,0 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт помещений фельдшерско-акушерского пункта п. Суворовский | 791,0 |  |  |  |  |  | 791,0 |  | 791,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт помещений фельдшерско-акушерского пункта п. Каймоново | 340,0 |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  | 340,0 |  |
| 2 | Образование | 20854,1 | 16924,6 | 8740,0 | 2651,1 | 3728,5 | 1805,0 | 3929,5 | 1682,0 | 606,3 | 796,2 | 845,0 |
| 2.1 | Пристрой спортивного зала со столовой на 50 мест к зданию МОУ «Хребтовская СОШ» | 10422,0 | 8740,0 | 8740,0 |  |  |  | 1682,0 | 1682,0 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей в МДОУ Д/С «Снегурочка» п. Новоилимск | 1220,0 | 1045,0 |  |  | 1045,0 |  | 175,0 |  | 120,0 | 55,0 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в МДОУ Д/С «Снегурочка» п. Новоилимск | 2500,0 | 1805,0 |  |  |  | 1805,0 | 695,0 |  |  | 600,0 | 95,0 |
| 2.4 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей в МДОУ ДС «Ручеек» п. Березняки | 1290,0 | 1111,5 |  |  | 1111,5 |  | 178,5 |  | 120,0 | 58,5 |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт мягкой кровли в МОУ «Брусничная СОШ» п. Брусничный | 1654,7 | 1572,0 |  |  | 1572,0 |  | 82,7 |  |  | 82,7 |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт и утепление наружных стен МОУ «Речушинская СОШ» п. Речушка | 2790,6 | 2651,1 |  | 2651,1 |  |  | 139,5 |  | 139,5 |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «ОСШ им. М.К.Янгеля п. Березняки» | 750,0 |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  | 750,0 |
| 2.8 | Ремонт стен и полов тамбура МОУ «Коршуновская СОШ» п. Коршуновский | 226,8 |  |  |  |  |  | 226,8 |  | 226,8 |  |  |
|  | Итого по ДЦП «Социальное развитие села на территории МО «Нижнеилимский район на 2012-2015 годы» | 33264,1 | 26938,4 | 8740,0 | 5660,6 | 10732,8 | 1805,0 | 6325,7 | 1748,0 | 1555,8 | 2176,9 | 845,0 |

Начальник отдела строительства и архитектуры 											Н.Н. Боганюк