# Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный  район

АДМИНИСТРАЦИЯ

_________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  _02.06.2014 г. № _900

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в муниципальную

программу «Осуществление бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной

собственности учреждениям бюджетной

сферы Нижнеилимского муниципального района»

на 2014-2017 годы»

В связи с уточнением программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы» на 2014 год, администрация Нижнеилимского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в следующие разделы муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 1842 от 11.11.2013г:

1.1. Отдел строительства и архитектуры по всему тексту муниципальной программы читать в редакции: сектор строительства.

1.2.  В раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» таблицы: «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» и в раздел 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» внести изменения и читать в новой редакции (Приложение №1 к настоящему постановлению).

1.3. В раздел 7 «Система мероприятий программы» таблицы 1 «Система мероприятий подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», таблицы 2 «Система мероприятий подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» внести изменения и читать в новой редакции (Приложение №2 к настоящему постановлению).

- Настоящее постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи Цвейгарта В.В.

Мэр района                                                                               Н.И. Тюхтяев

Рассылка: в дело-2, Сектор строительства, ДО, МУ «УКСиДМ», ОСЭР, РайФУ.

Шакитская А.И. 30652

|  |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нижнеилимского муниципального района |
|  |  |  |  |  | № _______ от "___" ____________ 2014г. |
| Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  |
| учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района" |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам | Показатель результативности подпрограммы |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов и поддержание их в удовлетворительном состоянии. | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 323 399 | 7 627 | 6 177 | 5 064 | 304 531 | 7 объектов |
| Задача 1: Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 213 мест. Приведение объектов образования в сооветствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин. |  |  | 212 289 | 5 165 | 4 677 | 2 076 | 200 371 | 213 мест |
| Основные мероприятия |  |  | 212 289 | 5 165 | 4 677 | 2 076 | 200 371 | 4 объекта |
| Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма |  |  | 78 137 | 1 065 | 1 065 |  | 76 007 | 71 место |
| Строительство детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский |  |  | 92 390 | 1 570 | 1 536 |  | 89 284 | 110 мест |
| - проектирование |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
| - проверка достоверности определения сметной стоимости строительства |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| - строительство |  |  |  | 1 035 | 1 536 |  | 89 284 |  |
| Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 56 |  |  | 35 534 | 454 |  |  | 35 080 | 32 места |
| Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения |  |  | 6 228 | 2 076 | 2 076 | 2 076 |  | 1 объект |
| Задача 2: Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин. |  |  | 111 110 | 2 462 | 1 500 | 2 988 | 104 160 | 3 объекта |
| Основные мероприятия |  |  | 111 110 | 2 462 | 1 500 | 2 988 | 104 160 | 3 объекта |
| Строительство детского сада на 49 мест в п.Чистополянский |  |  | 36 208 | 1 209 |  | 2 014 | 32 985 | 1 объект |
| - проектирование |  |  |  | 661 |  |  |  |  |
| - экспертиза проектной документации |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| - проверка достоверности определения сметной стоимости строительства |  |  |  | 118 |  |  |  |  |
| - строительство |  |  |  |  |  | 2 014 | 32 985 |  |
| Капитальный ремонт здания МОУ "Рудногорская СОШ" |  |  | 67 149 |  |  | 974 | 66 175 | 1 объект |
| Строительство школы на 150 мест в п.Речушка |  |  | 2 500 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | 1 объект |
| - проектирование |  |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
| - экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| - строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт одноэтажного учебного корпуса здания МОУ "Семигорская СОШ" для открытия дополнительных групп дошкольного возраста |  |  |  | 253 |  |  | 5 000 |  |
| - проектирование |  |  | 5 253 | 253 |  |  |  | 1 объект |
| - кап.ремонт |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |
| Итого по Подпрограмме 1: | 323 399 | 7 627 | 6 177 | 5 064 | 304 531 |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области* | 304 531 |  |  |  | 304 531 |  |
| бюджет Нижнеилимского муниципального района* | 17 868 | 6 627 | 6 177 | 5 064 |  |  |
| внебюджетные источники* | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |

| Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
| --- |
| учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам |  |  | Показатель результативности подпрограммы |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования объектов культуры и поодержание их в удовлетворительной состоянии | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 9 004 |  | 450 |  | 8 554 | 1 объект |
| Задача 1: Приведение объектов культуры в сооветствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПин. | 9 004 |  | 450 |  | 8 554 | 1 объект |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пристроев к зданию МОУ ДОД "ЦДШИ" |  |  | 9 004 |  | 450 |  | 8 554 |  |
| Итого по Подпрограмме 2: |  |  | 9 004 | 0 | 450 | 0 | 8 554 |  |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области* |  |  | 8 554 |  |  |  | 8 554 |  |
| бюджет Нижнеилимского муниципального района* |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи |  | В.В.Цвейгарт |  |  |  |