

**Российская Федерация**

 **Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «27» 10 2014г. № 1625

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление

администрации Нижнеилимского

муниципального района от 11.11.2013 г.

№ 1842 «Об утверждении муниципальной

программы «Осуществление бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной

собственности учреждениям бюджетной

сферы Нижнеилимского муниципального

района» на 2014-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской федерации от 7.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 г. № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнеилимского

муниципального района от 11.11.2013 г. № 1842 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы»:

* 1. Наименование Постановления читать в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Осуществление бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы»

* 1. Пункт 1 Постановления читать в следующей редакции:

«Утвердить муниципальную программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018годы в новой редакции согласно приложения к настоящему Постановлению»;

2. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

И.о. мэра района Г.П. Козак

Рассылка: в дело-2, ОСЭР, сектор строительства,РФУ, ДО, бухгалтерия, Г.П. Козак

исп.Пермина т.30652

**Муниципальная программа**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы**

 Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферыНижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы» (далее – Программа) разработана в целях обеспечения функционирования социальной сферы на территории Нижнеилимского муниципального района, создания оптимальных условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, общедоступным образованием, организации досуга и услугами организаций культуры.

**Глава1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристикмуниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| Правовое основание разработки муниципальной программы  | 1.Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 3.Государственная программа Иркутской области « Развитие культуры» на 2014-2018 годы.  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Администрации Нижнеилимского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы |  1. Сектор строительства администрации Нижнеилимского муниципального района;2. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района3. Муниципальное учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Цели муниципальной программы |  Обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района, в том числе: 1. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилимского муниципального района. 2. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Снижение социальной напряженности в населенных пунктах Нижнеилимского муниципального района в связи с дефицитом мест в дошкольных учреждениях. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.2. Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 297 мест. Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района » (далее Подпрограмма 1).2.Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» (далее Подпрограмма 2). |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) |

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе по годам |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** |
| **Всего, в том числе** | ***343 705,3*** | ***4 582,8*** | ***13 436,5*** | ***2 601,0*** | ***0,0*** | ***323 085,0*** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 620,3** | **4 582,8** | **13 436,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **323 085,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **323 085,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** |
| **Всего, в том числе** | **334 701,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 170,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **314 531,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 2** |
| **Всего, в том числе** | **9 004,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **8 554,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1 1.Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма2.Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский3.Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 564.Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.5.Улучшение технического состояния здания МОУ «Рудногорская СОШ»6.Подготовка ПСД на строительство школы на 150 учащихся в п.Речушка7.Ввод в эксплуатацию доп.групп дошкольного возраста в МОУ «Семигорская СОШ»8.Ввод в эксплуатацию после кап.ремонта инженерные сети и корпус МДОУ Детский сад «Елочка» в п.Видим9.Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учрежденияПодпрограмма 21.Улучшение технического состояния здания МОУ ДОД «ЦДШИ» в г. Железногорске-Илимском.  |

**Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Образование

 В настоящее время в муниципальном учреждении «Департамент образования администрации Нижнеилимском муниципального района» 54 учреждения образования, из них 25 общеобразовательных учреждений (школы), 24 образовательных учреждения (детские сады), 3 учреждения дополнительного образования.

 Здания, инженерные сети объектов образования Нижнеилимского района находятся в крайне плачевном состоянии. Из 54 объектов образования 80 % зданий имеют износ конструкций более 50%.

Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий, помещений являются:

1. Естественное старение зданий, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в основном в период с начала 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия.

 2. Хронический недостаток средств на капитальные, текущие, косметические ремонты.

Острый дефицит средств, выделяемых из районного бюджета на содержание и ремонты в учреждениях образования, несвоевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов, привело к их техническому состоянию, не соответствующему санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН, нарушениям техники безопасности в учреждениях образования, что крайне неблагоприятно сказывается на качестве образования, безопасности детей. На настоящий момент требует срочного капитального ремонта здание МОУ «Рудногорская СОШ». В связи с уменьшением численности учащихся в п.Речушка, нецелесообразностью проведения капитального ремонта, в целях сокращения затрат по содержанию существующего ветхого здания МОУ «Речушинская СОШ», рассчитанного на 304 учащихся, и в соответствии с прогнозом численности учащихся требуется строительство новой школы на 150 учащихся.

Кроме того, в районе сложилась крайне напряженная обстановка в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях, связанная с тем, что в 90-е годы произошло закрытие целого ряда детских садов и реконструкция зданий под размещение различных государственных органов.

В настоящее время в посёлке Новая Игирма имеет место острая нехватка мест в дошкольные учреждения, очередь на получение мест в детские сады п. Новая Игирма составляет 332 человека.

В данном посёлке имеется здание бывшего детского сада «Алёнушка», которое не эксплуатируется с 1992 года. Для восстановления требуется срочная реконструция здания, в противном случае разрушение здания неизбежно.

В посёлке Чистополянский существующее деревянное здание детского сада на 60 мест 1964 года постройки находится в ветхом состоянии, отапливается от пристроенной котельной, что не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В связи с нецелесообразностью проведения капитального ремонта и в соответствии с прогнозом численности детей требуется строительство нового детского сада на 49 мест.

В поселке Видим в ветхом состоянии находятся инженерные сети и один из корпусов здания МДОУ Детский сад «Елочка». После капитального ремонта очередь на получение мест в дошкольном учреждении сократиться на 20 детей.

В результате капитального ремонта учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» появиться дополнительная группа дошкольного возраста на 15 детей.

В городе Железногорске-Илимском также острая нехватка мест в дошкольных учреждениях, в которых перекомплект детей в группах составляет 20%. Очередь на получение мест в детские сады на настоящий момент составляет 672 человек. Благодаря приобретению нежилого здания с земельным участком в г.Железногорск-Илимский для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения количество мест в дошкольных учреждения нормализуется.

Культура и искусство

В МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» занимаются 393 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школе созданы и успешно концертируют 12 детских творческих коллективов. В 2012-20013 учебном году 65 учащихся стали участниками престижных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок различного уровня. МОУ ДОД «ЦДШИ» - победитель конкурса среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Иркутской области, реализующих образовательные программы художественно-эстетической направленности по видам музыкального искусства за эффективное ведение образовательной деятельности в 2012 году.

 МОУ ДОД «ЦДШИ» расположено в приспособленном здании 1965 года постройки. Пристрои к основному зданию каркасно-щитовые, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже нормативных. Средняя температура воздуха в помещениях +13 градусов. Техническое состояние конструкций и инженерных систем ветхое. Для приведения технического состояния пристроев в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН требуется проведение реконструкции и капитального ремонта с полной заменой внутренних сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

**Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы**

 Целями Программы являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования, сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования и культуры Нижнеилимского муниципального района;

- обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования, снижение социальной напряженности в населенных пунктах Нижнеилимского муниципального района в связи с дефицитом мест в дошкольных учреждениях.

Задачами программы являются:

- приведение объектов образования и культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН;

-увеличение количества мест в учреждениях дошкольного образования.

Муниципальная программа включает в себя:

1.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района»

2.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры Нижнеилимского муниципального района».

**Глава 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе  |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** |
| **Всего, в том числе** | ***343 705,3*** | ***4 582,8*** | ***13 436,5*** | ***2 601,0*** | ***0,0*** | ***323 085,0*** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 620,3** | **4 582,8** | **13 436,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **323 085,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **323 085,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** |
| **Всего, в том числе** | **334 701,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 170,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **314 531,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 2** |
| **Всего, в том числе** | **9 004,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **8 554,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

Подпрограмма 1

1. Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма
2. Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский
3. Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 56
4. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.
5. Улучшение технического состояния здания МОУ «Рудногорская СОШ»
6. Ввод в эксплуатацию школы на 150 учащихся в п.Речушка
7. Ввод в эксплуатацию доп.групп дошкольного возраста в МОУ «Семигорская СОШ»
8. Ввод в эксплуатацию после кап.ремонта инженерные сети и корпус МДОУ Детский сад «Елочка»
9. Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения

Подпрограмма 2

 1. Улучшение технического состояния здания МОУ ДОД «ЦДШИ» в

 г. Железногорске-Илимском.

**Глава 6. Риски реализации муниципальной программы**

Рисками реализации муниципальной программы являются:

1. Неисполнение обязательств сторонами, заключившими муниципальные контракты по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов, в том числе:

- со стороны Заказчика – ответственного исполнителя муниципальной программы, в части обеспечения непрерывного финансирования строек;

- со стороны Подрядчиков – организаций, привлеченных в результате размещения муниципального заказа на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, в части выполнения работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Наиболее действенным механизмом, позволяющим сократить риски Заказчика в связи с некачественной поставкой товаров, некачественным выполнением работ или оказанием услуг, является установление требования обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта. Размер обеспечения может устанавливаться в пределах 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 50 млн. руб., Заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником конкурса (аукциона), с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

Наряду с обеспечением исполнения контракта Закон предусматривает право заказчика потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту муниципального заказчика от действий (бездействий) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении муниципальных контрактов, является реестр недобросовестных поставщиков.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сроком на 2 года сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

Заказчик, уполномоченный орган вправе в конкурсной документации или в документации об аукционе установить требование к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков, тем самым исключив возможность участия в проводимых конкурсах или аукционах ранее признанных недобросовестными поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**Глава 7. Система мероприятий программы**

Система мероприятий муниципальной программы в составе подпрограмм 1,2 приведена в таблицах 1,2.

**Глава 8. Показатели результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за \_\_\_\_\_\_год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прирост дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования | 1 место |  | - | - | - | - | 297 |
| 2. | Приведение технического состояния объектов основного, и дополнительного образования и культуры в соответствие с требованиями санитарных и пожарных норм:  | 1объект |  | - | - | - | - | 10 |

Заместитель мэра по жилищной политике,

энергетике, транспорту и связи В.В.Цвейгарт

**Глава 9.**

**Раздел 1**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристикмуниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной подпрограммы |
| Правовое основание разработки муниципальной программы  | 1.Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Администрации Нижнеилимского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы |  1. Сектор строительства администрации Нижнеилимского муниципального района;2. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Цели муниципальной программы |  Обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района, в том числе: 1. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов образования Нижнеилимского муниципального района. 2. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Снижение социальной напряженности в населенных пунктах Нижнеилимского муниципального района в связи с дефицитом мест в дошкольных учреждениях. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 297 мест. Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) |

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе по годам |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1** |
| **Всего, в том числе** | **334 701,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 170,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **314 531,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  1.Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма2.Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский3.Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 564.Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.5.Улучшение технического состояния здания МОУ «Рудногорская СОШ»6.Подготовка ПСД на строительство школы на 150 учащихся в п.Речушка7.Ввод в эксплуатацию доп.групп дошкольного возраста в МОУ «Семигорская СОШ»8.Ввод в эксплуатацию после кап.ремонта инженерные сети и корпус МДОУ Детский сад «Елочка» в п.Видим9.Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы1**

Образование

 В настоящее время в муниципальном учреждении «Департамент образования администрации Нижнеилимском муниципального района» 54 учреждения образования, из них 25 общеобразовательных учреждений (школы), 24 образовательных учреждения (детские сады), 3 учреждения дополнительного образования.

 Здания, инженерные сети объектов образования Нижнеилимского района находятся в крайне плачевном состоянии. Из 54 объектов образования 80 % зданий имеют износ конструкций более 50%.

Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий, помещений являются:

1. Естественное старение зданий, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в основном в период с начала 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия.

 2. Хронический недостаток средств на капитальные, текущие, косметические ремонты.

Острый дефицит средств, выделяемых из районного бюджета на содержание и ремонты в учреждениях образования, несвоевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов, привело к их техническому состоянию, не соответствующему санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН, нарушениям техники безопасности в учреждениях образования, что крайне неблагоприятно сказывается на качестве образования, безопасности детей. На настоящий момент требует срочного капитального ремонта здание МОУ «Рудногорская СОШ». В связи с уменьшением численности учащихся в п.Речушка, нецелесообразностью проведения капитального ремонта, в целях сокращения затрат по содержанию существующего ветхого здания МОУ «Речушинская СОШ», рассчитанного на 304 учащихся, и в соответствии с прогнозом численности учащихся требуется строительство новой школы на 150 учащихся.

Кроме того, в районе сложилась крайне напряженная обстановка в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях, связанная с тем, что в 90-е годы произошло закрытие целого ряда детских садов и реконструкция зданий под размещение различных государственных органов.

В настоящее время в посёлке Новая Игирма имеет место острая нехватка мест в дошкольные учреждения, очередь на получение мест в детские сады п. Новая Игирма составляет 332 человека.

В данном посёлке имеется здание бывшего детского сада «Алёнушка», которое не эксплуатируется с 1992 года. Для восстановления требуется срочная реконструция здания, в противном случае разрушение здания неизбежно.

В посёлке Чистополянский существующее деревянное здание детского сада на 60 мест 1964 года постройки находится в ветхом состоянии, отапливается от пристроенной котельной, что не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В связи с нецелесообразностью проведения капитального ремонта и в соответствии с прогнозом численности детей требуется строительство нового детского сада на 49 мест.

В поселке Видим в ветхом состоянии находятся инженерные сети и один из корпусов здания МДОУ Детский сад «Елочка». После капитального ремонта очередь на получение мест в дошкольном учреждении сократиться на 20 детей.

В результате капитального ремонта учебного корпуса здания МОУ «Семигорская СОШ» появиться дополнительная группа дошкольного возраста на 15 детей.

В городе Железногорске-Илимском также острая нехватка мест в дошкольных учреждениях, в которых перекомплект детей в группах составляет 20%. Очередь на получение мест в детские сады на настоящий момент составляет 672 человек. Благодаря приобретению нежилого здания с земельным участком в г.Железногорск-Илимский для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения количество мест в дошкольных учреждения нормализуется.

**Раздел 3. Цель, задачи подпрограммы муниципальной программы**

 Целями подпрограммы являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования, сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования Нижнеилимского муниципального района;

- обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования, снижение социальной напряженности в населенных пунктах Нижнеилимского муниципального района в связи с дефицитом мест в дошкольных учреждениях.

Задачами подпрограммы являются:

- приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН;

-увеличение количества мест в учреждениях дошкольного образования.

**Раздел 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе  |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1** |
| **Всего, в том числе** | **334 701,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **20 170,3** | **4 582,8** | **12 986,5** | **2 601,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **314 531,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **314 531,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:**

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. Реконструкция детского сада "Аленушка" в п.Новая Игирма
2. Ввод в эксплуатацию детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский
3. Капитальный ремонт детского сада по адресу: г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, № 56
4. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.
5. Улучшение технического состояния здания МОУ «Рудногорская СОШ»
6. Ввод в эксплуатацию школы на 150 учащихся в п.Речушка
7. Ввод в эксплуатацию доп.групп дошкольного возраста в МОУ «Семигорская СОШ»
8. Ввод в эксплуатацию после кап.ремонта инженерные сети и корпус МДОУ Детский сад «Елочка»
9. Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения

**Раздел 6. Показатели результативности муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за \_\_\_\_\_\_год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной подпрограммы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прирост дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования | 1 место |  | - | - | - | - | 297 |
| 2. | Приведение технического состояния объектов основного, и дополнительного образования в соответствие с требованиями санитарных и пожарных норм:  | 1объект |  | - | - | - | - | 9 |

Заместитель мэра по жилищной политике,

энергетике, транспорту и связи В.В.Цвейгарт

**Глава 10.**

**Раздел 1**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной подпрограммы**

 **«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристикмуниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| Правовое основание разработки муниципальной программы  | 1.Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Государственная программа Иркутской области « Развитие культуры» на 2014-2018 годы.  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Администрации Нижнеилимского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы |  1. Сектор строительства администрации Нижнеилимского муниципального района;2. Муниципальное учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Цели муниципальной программы |  Обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района, в том числе: 1. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры Нижнеилимского муниципального района.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 -2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) |

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе по годам |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 2** |
| **Всего, в том числе** | **9 004,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **8 554,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Улучшение технического состояния здания МОУ ДОД «ЦДШИ» в г. Железногорске-Илимском.  |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы**

Культура и искусство

В МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» занимаются 393 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школе созданы и успешно концертируют 12 детских творческих коллективов. В 2012-20013 учебном году 65 учащихся стали участниками престижных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок различного уровня. МОУ ДОД «ЦДШИ» - победитель конкурса среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Иркутской области, реализующих образовательные программы художественно-эстетической направленности по видам музыкального искусства за эффективное ведение образовательной деятельности в 2012 году.

 МОУ ДОД «ЦДШИ» расположено в приспособленном здании 1965 года постройки. Пристрои к основному зданию каркасно-щитовые, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже нормативных. Средняя температура воздуха в помещениях +13 градусов. Техническое состояние конструкций и инженерных систем ветхое. Для приведения технического состояния пристроев в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН требуется проведение реконструкции и капитального ремонта с полной заменой внутренних сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

**Раздел 3. Цель, задачи муниципальной подпрограммы**

 Целями подпрограммы являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования, сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района;

Задачами подпрограммы являются:

- приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН;

**Раздел 4. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы**

|  |
| --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)** |
|
|   | Объем финансирования всего, тыс.руб. |
| за весь период |   |   | в том числе  |   |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 2** |
| **Всего, в том числе** | **9 004,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Бюджет Нижнеилимского муниципального района** | **450,0** | **0,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Иркутской области** | **8 554,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 554,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Другие источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

Улучшение технического состояния здания МОУ ДОД «ЦДШИ» в

г. Железногорске-Илимском.

**Раздел 6. Показатели результативности муниципальной подподпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за \_\_\_\_\_\_год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приведение технического состояния объектов культуры в соответствие с требованиями санитарных и пожарных норм:  | 1объект |  | - | - | - | - | 1 |

Заместитель мэра по жилищной политике,

 энергетике, транспорту и связ В.В.Цвейгарт